### Phần 1 - Kiểm tra Increment (Dựa trên Definition of Done - DoD)

Trước khi Sprint Review diễn ra, Scrum Team cần minh bạch về việc PBI nào thực sự tạo ra Increment.

| PBI | Trình bày tại Review | Điều kiện Done (DoD) làm căn cứ |
| --- | --- | --- |
| PBI-51 (Đổi hàng lỗi kỹ thuật) | Trình bày là Done (Sẽ Demo) | Đạt 32/32 ca (Acceptance Criteria), đã tích hợp thành công trên môi trường thử nghiệm. |
| PBI-52 (Trả hàng theo nhóm SP) | Nói rõ chưa Done (Thảo luận rào cản) | Bị chặn do thiếu quyết định từ business (chính sách chưa chốt), 114 hội thoại chưa kết luận. Chưa hoàn thành AC. |
| PBI-53 (Chuyển khiếu nại nghiêm trọng) | Nói rõ chưa Done (Không Demo) | Đang chờ kiểm thử; quan trọng nhất là còn lỗi mức cao đang mở (vi phạm DoD). |
| PBI-54 (Hiển thị lịch sử cho NV) | Trình bày là Done (Sẽ Demo) | Đạt trên môi trường thử nghiệm, đã qua kiểm tra quyền riêng tư. |
| PBI-58 (Xóa dữ liệu cá nhân) | Nói rõ chưa Done (Cập nhật tiến độ) | Đang chờ kiểm thử và chưa đạt chuẩn quyền riêng tư (2 mẫu còn lọt số điện thoại - vi phạm DoD). |

### Phần 2 - Chuẩn bị và Lịch trình Sprint Review (Tối đa 75 phút)

#### A. Danh sách các bước chuẩn bị (Theo thứ tự)

- Xử lý bẫy truyền thông (Gấp): SM làm việc riêng với Product Owner (PO) để đính chính lại thư mời. PO đã ghi sai là tính năng bảo vệ dữ liệu (PBI-58) đã hoàn tất. Cần gửi email đính chính cho các Stakeholder (đặc biệt là Đại diện bảo vệ dữ liệu) để quản lý đúng kỳ vọng trước buổi họp.

- Loại bỏ ý tưởng sai lệch về Demo: SM tư vấn để PO từ bỏ ý định dùng "video quay sẵn cho phần chưa ổn định" (PBI-53). Theo Scrum, chỉ Demo phần mềm đã Done (PBI-51 và 54) trên môi trường thực tế.

- Sắp xếp ưu tiên nghị sự: Lên lịch thảo luận PBI-52 (Chính sách đổi trả) vào ngay 30 phút đầu tiên để khớp với lịch trình của Đại diện chính sách.

- Chuẩn bị kỹ thuật: Đảm bảo đường truyền, link họp trực tuyến, và quyền chia sẻ màn hình hoạt động tốt cho Đại diện bảo vệ dữ liệu tham gia từ xa.

- Dựng User Journey cho Demo: Developers chuẩn bị kịch bản Demo liền mạch: Khách hàng báo lỗi kỹ thuật (AI xử lý mượt mà theo PBI-51) -> Khách hàng muốn hỏi thêm, AI chuyển cho Nhân viên -> Nhân viên tiếp nhận nhìn thấy ngay toàn bộ lịch sử chat trước đó của AI (PBI-54).

#### B. Lịch trình Sprint Review (75 Phút)

| Thời gian | Hoạt động | Ai đóng góp |
| --- | --- | --- |
| 00:00 - 05:00 (5p) | Khai mạc & Kiểm điểm Sprint Goal: - Chào mừng, kiểm tra kết nối từ xa (cho Đại diện bảo vệ dữ liệu). - PO chia sẻ Sprint Goal: Đạt được một phần (Hướng dẫn lỗi kỹ thuật & Hiển thị lịch sử), chưa đạt phần (Khiếu nại nghiêm trọng & Trả hàng theo nhóm). | PO: Trình bày mục tiêu. SM: Hỗ trợ kỹ thuật từ xa, canh thời gian. |
| 05:00 - 25:00 (20p) | Thảo luận các rào cản & PBI chưa Done (Ưu tiên cao): - Nêu tình trạng PBI-52. Xử lý xung đột: Chủ cửa hàng muốn AI trả lời nhanh >< Đại diện chính sách cấm trả lời. Tìm điểm cân bằng/chấp nhận rủi ro tạm thời trong lúc chờ pháp lý. - Nêu tình trạng PBI-58 (2 mẫu lỗi SĐT) để Đại diện bảo vệ dữ liệu nắm thông tin (khẳng định chưa mở rộng thí điểm như cam kết). | PO: Điều phối thảo luận giá trị. Stakeholders: Đưa Feedback, chốt hướng đi PBI-52. Devs: Lắng nghe, giải thích về mặt kỹ thuật nếu cần. |
| 25:00 - 45:00 (20p) | Demo Increment (User Journey): - Trình diễn kịch bản thực tế: Khách báo hàng lỗi (PBI-51) -> Chuyển tư vấn viên -> Tư vấn viên đọc lịch sử hiển thị sẵn (PBI-54). - (Lưu ý: Đại diện chính sách có thể rời đi ở phút 30). | Devs: Thao tác phần mềm và thuyết minh. Stakeholders: Xem và trải nghiệm trực tiếp. |
| 45:00 - 60:00 (15p) | Thu thập Feedback tổng hợp: - Stakeholders nhận xét về trải nghiệm Demo. - Thảo luận về việc PBI-53 (Khiếu nại nghiêm trọng) bị chậm tiến độ do lỗi kiểm thử. | Stakeholders: Góp ý. PO & Devs: Ghi nhận và làm rõ Feedback (QT2). |
| 60:00 - 75:00 (15p) | Cập nhật Product Backlog & Bước tiếp theo: - PO chia sẻ dự kiến cho Sprint tới dựa trên sức khỏe thị trường và tiến độ (Ưu tiên sửa bug PBI-53, xử lý dứt điểm PBI-58, và hướng đi mới cho PBI-52 vừa chốt). | PO: Trình bày Product Backlog. Stakeholders: Góp ý ưu tiên. |

### Phần 3 - Kế hoạch Sprint Retrospective (Tối đa 60 phút)

Người tham gia: Chỉ gồm Scrum Team (Product Owner, Scrum Master, Developers). Tuyệt đối không có Stakeholders.

#### A. Từ Data đến Insight

| Data (Sự kiện thực tế) | Khía cạnh | Insight (Điều nhóm nhận ra) |
| --- | --- | --- |
| D1: IM-11-02 thất bại. Ngày 4 tester mới có quyền; Ngày 7 mới có Integration Test (IT) đầu tiên thay vì làm ngay khi PBI đầu sẵn sàng. | Quy trình / Công cụ | Cải tiến cũ thất bại vì điều kiện kích hoạt quá mơ hồ ("khi PBI đầu tiên sẵn sàng" - không ai biết chính xác là khi nào) và thiếu người chịu trách nhiệm rõ ràng về việc cấp quyền. |
| D2: Ngày 5, Devs và CSKH phát hiện hiểu khác nhau về "khiếu nại nghiêm trọng". | Tương tác / Quy trình | Việc làm rõ yêu cầu (Refinement) chưa đủ sâu trước khi đưa vào Sprint. Thiếu việc đưa ra ví dụ cụ thể (use cases) để thống nhất góc nhìn giữa team Dev và người dùng thực tế trước khi code. |

#### B. Kế hoạch Hành động Cải tiến (Improvement)

Nhóm quyết định chọn xử lý D1 (Sự thất bại của IM-11-02) vì nó là nguyên nhân cốt lõi gây ra việc dồn ứ kiểm thử, dẫn đến PBI-53 và PBI-58 không thể Done trong Sprint này.

| Hành động (Actionable) | Người/Nhóm theo dõi | Khi kiểm tra | Bằng chứng đạt được |
| --- | --- | --- | --- |
| Thiết lập "Cột mốc hạ tầng" cố định: 1. Thêm mục "DevOps/Tech Lead đã cấp đủ quyền môi trường cho Tester" vào checklist của sự kiện Sprint Planning. 2. Cài lịch tự động chạy Integration Test vào 14:00 ngày thứ 3 của Sprint (thay vì đợi PBI xong), dù chỉ có 1 đoạn code nhỏ để test luồng. | Tech Lead (chịu trách nhiệm thiết lập) & Khánh Vy (kiểm chứng quyền). | Daily Scrum của Ngày 1 và Ngày 3 trong Sprint 13. | - Ngày 1: Khánh Vy xác nhận bằng miệng trong Daily Scrum đã vào được môi trường. - Ngày 3: Có log báo cáo kết quả Integration Test tự động gửi vào kênh Chat của nhóm. |